Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 30.01.2025 | | |
| Mattino | 09:05 – 12:20 | Pomeriggio |  |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho cominciato a fare i mockup del sito, facendo la pagina di accesso, e la pagina di registrazione, e la chat. Per fare questi mockup ho usato excalidraw, dopo aver fatto questo mi è stato detto di dover fare il gantt con le ore perciò ho impostato project e fatto il gantt |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare il gantt finirlo, continuare con i mockup e continuare la documentazione iniziale. |